# Zápis č.6

## Schůzka týmu Automatické vypouštění meteobalónu

Datum: 16.4.2013 18:00

Přítomni: Jakub Kákona, Eva Pomíchalová, Pavel Jícha, Ondřej Hanuš, Zbyněk Poskočil

Omluveni:  -

Program:

- Info k laborce (Jakub), kdy tam budeme chodit?

- Tlakování nádob a ventil (Pavel)

- Ventil do balonu (Ondra)

- Redmine – úkoly a e-maily

- Zpráva IRO

- Programátory (Zbyněk s Jakubem)

- Box

- Testování gilotiny

Info k laborce

Laborka k dispozici na testování  leteckých přístrojů. Není tam vysokotlaký kompresor. Jde tam simulovat výška do 16km (-30°C). Eva pošle panu Roháčovi základní info (abstrakt) o projektu. Laborka vhodná k testování elektroniky.

Test – co udělá tlakoměr do 10km v 16km výšce.

Musíme se předem domluvit. Příští středa 10:10 – Eva napíše Roháčovi. Podepsání bezpečnosti. Chodit budeme nepravidelně, pravděpodobně tak 5x na cca 3-6h. Určitě dáme vědět několik dní předem.

Tlakování nádoby a ventil

Pavel sežene redukci a naplní lahev u strojařů do úterý.

Zpráva IRO

Odevzdání za 54h. Dohromady jí bude dávat Jakub. Zítra, pozítří. Zbyněk dá dohromady programovací část do zítřka. Eva dodá obrázky a schémata. Zbyněk dá zdrojáky na schémata do malab svnka, složka SW. A aktualizuje schémata (do zítřka).

Ventil do balonu

Ondra sežene z lékárny do úterý. Jakub předložil návrh na náhradní řešení v případě, že by ventil nefungoval. Bude naskenováno jako příloha (EP ještě dnes).

Redmine

Byly aktualizovány úkoly v RM. Tým informován o funkčních upozorňovacích e-mailech (nutnost vyřadit ze spamu). Projít a aktualizovat úkoly – všichni do čtvrtka (log time, procenta hotovosti, statusy)

Programátory

Vyřeší individuálně Zbyněk s Jakubem.

Box

Dle pana Pačesa není nutné teď řešit. Popelnice by to být neměla. Chtělo by to jiné řešení. Zatím žádné

Testování gilotiny

Závěr: přeřízne to hadičku bez problémů, pravděpodobně i mnohem tvrdší materiál.

SHRNUTÍ ÚKOLŮ

Eva – napsat mail panu Roháčovi (17.4.), nakreslit obecné schéma celé sítě a dodat obrázky pro zprávu na IRO do svn (17.4.), naskenovat přílohu zápisu – náčrt od Jakuba (16.4.)

Pavel – sehnat redukci a naplnit lahev u strojařů (23.4.)

Jakub – Vyřešit se Zbyňkem problémy s programátorama (16.4.), dát dohromady zprávu na iro (18.4.)

Ondra – Sehnat ventil do balonu (23.4.)

Zbyněk – Vyřešit problémy s programátorama (16.4.), programovací část do ira (17.4.), aktualizovat diagramy a dodat jejich zdrojáky na svn (17.4.)

Všichni – aktualizovat RM (18.4.)