# Zápis č.2

## Schůzka týmu Automatické vypouštění meteobalónu

Datum: 26.2.2013 18:00

Přítomni: Celý tým

Omluveni: -

Program:

- Legislativa

- Odhady

- Analýza a design

- Prezentace

- Dodavatelé materiálu

- Redmine

LEGISLATIVA

Náš balon musí spadat do kategorie do 100g vynášeného nářadí

Pokud nebude, tak musí být v kategorii B2 viz. Dokumenty a musí mít povolení.

Materiál nesmí odrážet, nesmí obsahovat kovový drát, nesmí to vydržet víc jak 230N (včetně procesoru a všeho)

Problémy – u hranic (nesmí se vypouštět), u letiště (1,5km)

Ondra zjistí na ÚCL

ODHADY

Jakub má OpenERP tasky. Zítra (27.2.) vyřešíme. Podle nich nástřel harmonogramu, diskuze atd. Hodinová dotace podle kreditů na IRO a PTO přidat.

ANALÝZA A DESIGN

Procesory – návrh Zbyněk (případně Pavel), vývojovou sadu dodá Jakub

Otevírání krabice – Eva

Nafukování balónu – Jakub

Zavazování balónu – Ondra

Komunikace se zemí – Pavel

PREZENTACE

Eva nebude. Nahrát do depositáře nejpozději 1 den před cvikem (Jakub).

Prezentaci napíše Ondra (v prezi), mluvit bude Pavel se Zbyňkem. Schůzka v úterý 5.3. 18:00/18:15.

Domluvit si místnost – Zbyněk řeší Dejvice, pokud by to nevyšlo, bude to na Karláku.

DODAVATELÉ MATERIÁLU

ČHMÚ – zjistit, jaké mají dodavatele, co používají za materiály atd. - Ondra

Strojárna-vzducholoď – Pavel Jícha (pneumatika)

VAISALA-senzory – Jakub zjišťoval a nepomůže nám (dělají radiosondy, ty tam ale mít nesmíme)

(BEKSUS)

FESTO – Ondra, Jakub

SOSA - Jakub

REDMINE

Eva přehází úkoly do RM a udělá nastavení, pošle odkaz.

INFO

Velikost balonu a jeho prasknutí – legislativu zjišťuje Ondra, výpočty Jakub.

Všechno info včetně designu budeme dávat na wikinu (vše, co píšeme)

Problémy s baterkami – mráz, váha.

SHRNUTÍ ÚKOLŮ

Úkoly jsou v zápisu a budou přidány do Redminu (včetně termínů jejich dokončení). Zodpovídá Eva, do 27.2.2013.